**IV. Harmonogram realizacji projektu i podział zadań**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Termin realizacji** | **Osoba odpowiedzialna** |
| Stworzenie projektu graficznego strony  (layout) | 19.03.2021 | Maciej Myśków |
| Stworzenie strony głównej “Home”+ modyfikacja projektu graficznego | 22.03.2021 | Filip Tankiewicz  Maciej Myśków |
| Stworzenie podstrony “Nasze kierunki” | 26.03.2021 | Filip Tankiewicz |
| Dobór i obróbka grafiki na stronę | 24.03.2021 | Marcin Dreszer  Przemysław Broniszewski |
| Podstrona “Kontakt” | 31.03.2021 | Kacper Kostrzewa  Przemysław Broniszewski |
| Stworzenie podstrony “Galeria“ | 02.04.2021 | Maciej Myśków |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |